| ZAŁĄCZNIK NR 4 Inwestycje (środki trwałe w budowie) |  |
| --- | --- |

| L.p. | Wyszczególnienie | Data (miesiąc/rok) rozpoczęcia | Wartość wykonanych robót na 31.12.2010r. | Zakres rzeczowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie gwarantowane dla budynku Urzędu Miasta | 2008 | 19 520,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| 2. | Zespół Szkół Municypalnych – środki gminy | 1997 | 12 045 680,89 | Budowa wstrzymana. Obiekt utrzymywany w zakresie bieżącego zabezpieczenia technicznego |
| 3. | Budowa biblioteki głównej | 1997 | 12 250 544,26 | Wykonano dokumentację projektową |
| 4. | Zespół Szkół Municypalnych - basen | 1997 | 189 069,28 | Wykonano dokumentację projektową |
| 5. | Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga | 2008 | 744 027,27 | Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia czerwiec 2012 r. Zakres robót obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentów, dachów i stropodachów z pokryciem papą termozgrzewalną i wymianą obróbek blacharskich, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich instalacji, wymianę podłóg, odwodnienie budynku. Aktualnie realizowane są roboty w segmencie "A" |
| 6. | Modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej | 2010 | 26 718,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| 7. | Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja | 2009 | 152 109,39 | Wykonano warstwy podbudowy. |
| 8. | Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 37 i Przedszkola Nr 6 przy ul. Konecznego (zad. 404 i 414) | 2010 | 5 300,00 | Wykonano audyt energetyczny |
| 9. | Adaptacja mieszkania na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Lesnej | 2010 | 17 202,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| 10. | Przebudowa boiska sportowego przy SP nr 3 | 2007 | 15 677,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| 11. | Budowa szkoły podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi w Jaroszowicach | 2008 | 1 633 881,08 | Wykupy gruntów, wykonano program funkcjonalno-użytkowy |
| 12. | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby oddziału szkolno-przedszkolnego w SP nr 8 przy ul. Cmentarnej | 2010 | 58 560,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| 13. | Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Elfów | 2010 | 75 030,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| 14. | Przebudowa wjazdu wraz z parkingiem przy ZS nr 7 przy ul. Browarowej | 2009 | 47 884,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| 15. | Budowa boiska na osiedlu Osada | 2007 | 31 725,40 | Wykonano dokumentację projektową |
| 16. | Przebudowa stacji transformatorowej w budynku WBU na oś Balbina | 2009 | 15 250,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| 17. | Przebudowa fontanny w parku Niedźwiadków | 2008 | 48 312,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| 18. | Budowa oświetlenia Parku Jaworek | 2008 | 52 460,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| 19. | Modernizacja Stadionu Miejskiego | 2009 | 106 335,51 | Poniesiony koszt dotyczy wykonania map, udziału biegłego w postępowaniu i wytycznych architektonicznych |
| 20. | Budowa lodowiska treningowego przy ul. De Gaulle`a | 2008 | 111 127,50 | Wykonano program funkcjonalno użytkowy, przekładka kabla |
| 21. | Przebudowa transportu publicznego w Tychach-modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup sprzętu | 2009 | 114 459,24 | Wykonano dokumentację projektową |
| 22. | Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych | 2008 | 240 030,33 | Założenia programowe, weryfikacja dokumentacji, mapy, kserokopie |
| 23. | Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej | 2009 | 58 011,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| 24. | Budowa szybu windowego – dokumentacja projektowa - pyrzyjęcie środka trwałego | 2009 | 63 196,00 | Dokumentacja projektowa wykonana przez szpital Miejski |
| 25. | Budowa parkingu i ogrodzenia SP ZOZ Żłobek Miejski | 2009 | 19 276,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| 26. | Budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem | 2008 | 23 122,26 | GFOŚiGW- poniesiono koszt na tymczasowe zabezpieczenie alejek i skarpy przy toaletach |
| 27. | Modernizacja Parku Miejskiego | 2008 | 24 400,00 | Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania terenu Parku Miejskiego |
| 28. | Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach | 2010 | 66 796,34 | GFOŚiGW- koszt koncepcji i projektu |
| 29. | Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w Muzeum Miejskim | 2010 | 2 440,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| 30. | Wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia | 2010 | 31 232,00 | Wykonano dokumentację projektową |
| 31. | Budowa wodnego placu zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego PAPROCANY | 2010 | 73 597,30 | Wykonano dokumentację projektową |
| 32. | Budowa Kompleksu Sportowego na oś. „Z” | 2010 | 54,00 | Wykonano mapy |
| 33. | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cielmicach przy ul. Jedności | 2010 | 16 993,90 | Wykonano dokumentację projektową |
| 34. | Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec | 2010 | 321 176,08 | Wykonano dokumentację projektową |
| 35. | Przebudowa ul. Świerkowej | 2007 | 17 063,36 | Opłata sądowa, prace geodezyjne, wykupy działek, wyceny nieruchomości, koszty aktów notarialnych |
| 36. | Wykupy gruntów – środki gminy | 2006 | 9 839,90 | Wykupy gruntów, projekt podziału (dot. ul. Świerkowej i Klonowej) |
| 37. | Ul. Dołowa od ul. Skowronków do ul. Gilów |  | 351 749,28 | Wykupy nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty sądowe |
| 38. | Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn | 2007 | 615 826,60 | Kopie map, operat szacunkowy, studium wykonalności, opracowanie załącznika aplikacyjnego, usługi geodezyjne, wykonanie prognoz ruchu |
| 39. | Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej | 2007 | 142 158,90 | Koszty sądowe, wykup nieruchomości |
| 40. | Modernizacja ul. Myśliwskiej | 2004 | 79 168,15 | Prace geodezyjne, wyceny nieruchomości |
| 41. | Zakupy PZK – środki gminy | 2010 | 44 540,99 | Radiowy system włączania syren alarmowych |
| 42. | Modernizacja ul. Przemysłowej | 2007 | 96 258,10 | Wykupy nieruchomości, koszty sądowe, opłaty notarialne |
| 43. | Budowa układu drogowego w rejonie ul. Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej | 2009 | 549,00 | Prace geodezyjne |
| 44. | Silesia Net-budowa społeczeństwa inform. W subreg. centr. woj. śląskiego | 2009 | 165 554,00 | Dokumenty aplikacyjne do wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych |
| 45. | Przebudowa ul. Mąkołowskiej | 2009 | 41 154,36 | Operat szacunkowy, podział, koszty sądowe, odszkodowania za działki, wykup działek |
| 46. | Budowa ul. Żorskiej | 2008 | 179 732,40 | Opłata za udostępnienie PZGiK |
| 47. | Budowa ul. Uczniowskiej | 2008 | 476 494,81 | Wypisy, wyrysy, opłaty sądowe, odszkodowania za prawo użytkowania |
| 48. | Budowa połączenia ul. Żwakowskiej i Stoczniowców z ul. Glińczańską i ul. Borową | 2009 | 288 442,00 | Wypisy, wyrysy, wycena nieruchomości, odszkodowania za przejęte działki |
| 49. | Cyfrowa Mapa Akustyczna dla miasta Tychy | 2009 | 54 900,00 | Opracowanie studium dla potrzeb złożenia wniosku o finansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| 50. | Przebudowa ul. Długiej | 2010 | 3 648,20 | Wycena nieruchomości, opłata za PZGiK |
| 51. | Przebudowa ul. Kościelnej | 2010 | 7 686,00 | Wycena nieruchomości |
| 52. | Przebudowa ul. Konwalii | 2010 | 30,00 | Wyciąg z KW |
| 53. | Przebudowa ul. Leszczynowej | 2010 | 210,00 | Wyciąg z KW |
| 54. | Przebudowa ul. Modrzewiowej | 2010 | 240,00 | Wyciąg z KW |
| 55. | Przebudowa ul. Szafirów | 2010 | 30,00 | Wyciąg z KW |
| 56. | Przebudowa ul. Żarnowieckiej | 2010 | 150,00 | Wyciąg z KW |
| 57. | Zasilanie Jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego | 2009 | 28 304,00 | Materiały do wniosku o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy |
| 58. | Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rej. ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej | 2010 | 578 456,20 | Wypisy, opłaty sądowe, nabycie działki, wykonanie dokumentacji geodezyjnej |
| 59. | Przebudowa ul. Jaroszowickiej | 2010 | 3 416,00 | Wycena nieruchomości |
| 60. | Przebudowa ul. Urbanowickiej | 2010 | 23 481,20 | Wycena, opłaty sądowe, odszkodowania za grunty |
| 61. | System oznak. Obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski | 2010 | 10.412,70 | Dokumentacja projektowa Pełne studium wykonalności wraz ze szczegółowymi analizami finansową i ekonomiczną. |
| 62. | System oznak. Obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski – śr. EFRR | 2010 | 59 005,30 |  |
| 63. | Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych | 2010 | 104 590,00 | Wpis do KW, wycena, odszkodowanie za nieruchomość |
| 64. | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Turyńskiej | 2010 | 19 032,00 | Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej |
|  | RAZEM | x | 32 103 321,48 |  |