„ogólne warunki umowy”

U M O W A

Nr IRI. 272.         .2019

Zawarta w dniu ................ 2019r. w Tychach pomiędzy Gminą Miasta Tychy, 43-100 Tychy, 
Al. Niepodległości 49,  zwaną w dalszej treści  Zamawiającym reprezentowanym przez :

1. Zastępcę Prezydenta Miasta Tychy ds. Infrastruktury    -   mgr Anetę Moczkowską

2. Naczelnika Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji – mgr inż. Joannę Kudelę

a

......................... z siedzibą ………… przy ul …… (KRS nr …. lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , NIP:…….., Regon:………) zwanym w dalszej treści umowy  Wykonawcą  reprezentowanym przez:

Z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu umowy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018.1986 z późn.zm.) na mocy art. 4 pkt. 8 powyższej ustawy.

§ 1.

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wykonania projektu budowlano - wykonawczego przyłącza sieci oświetleniowej oraz  robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nowej i Zgody."

2.   Zakres prac zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym obejmuje m.in:

- Mapę do celów projektowych,

- Uzyskanie zgody właścicieli gruntów,

- Zaprojektowanie sieci oświetleniowej wg warunków Urzędu Miasta i otrzymanie pozytywnych uzgodnień branżowych lub ZUD,

- Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzgodnieniem w Urzędzie Miasta Tychy lub TAURON,

- Złożenie wymaganych dokumentów w Wydziale Budownictwa w celu otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót,

- Wykonanie poszczególnych zadań i dokonanie odbioru przez TAURON i Urząd Miasta Tychy,

- Obsługę geodezyjną wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą wybudowanej sieci,

- Posadowienie 4 sztuk słupów/masztów dedykowanych obiektom sportowym  aluminiowych anodowanych lub malowanych proszkowo w kolorze grafitowym (RAL 7011) wraz z oprawami LED,

- Oprawy oświetleniowe powinny pozwolić na zaprogramowanie czasu załączania i wyłączania, załączenie powinno następować z nastaniem zmierzchu, zgodnie z zegarem astronomicznym, natomiast wyłączenie powinno następować samoistnie z wybiciem godziny 22:00,

- Ułożenie kabla oświetleniowego o przekroju 4x35 mm2 na całej długości projektowanej sieci,

- Zasilanie zgodnie z warunkami wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A.

3.Oprócz czynności związanych ze sporządzeniem projektów budowlano – wykonawczych oraz z wykonaniem zamówionych robót budowlanych Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek:

a) świadczenia usług geodezyjnych ( siłami własnymi lub przez uprawnioną osobę trzecią)

w zakresie wymaganym przepisami do prawidłowego prowadzenia i geodezyjnego

udokumentowania inwestycji (wytyczenie i utrwalenie w terenie osi głównych obiektów

budowlanych naziemnych i podziemnych, charakterystycznych punktów projektowanych

numerycznie na podstawie pomiarów geodezyjnych wykonanych w otwartym wykopie),

b) zagwarantowania nadzorów specjalistycznych ( użytkownicy uzbrojenia terenu) nad

realizacją robót budowlanych.

- Po sporządzeniu dokumentacji projektowej a przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do jej przedłożenia Zamawiającemu celem zatwierdzenia i stwierdzenia zgodności z Programem Funkcjonalno Użytkowym.

- Miejscem przedłożenia dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia protokołu przekazania dokumentacji w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Tychy, w którym Wykonawca wyszczególni przekazywane części dokumentacji, składające się na przedmiot umowy oraz złoży oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i została wydana w stanie zupełnym.

- Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych (w tym odtworzenie nawierzchni dróg, chodników) należy do obowiązków Wykonawcy w ramach uzgodnionego wynagrodzenia.

- W związku z koniecznością oznaczenia realizacji finansowanych z funduszu partycypacyjnego należy przewidzieć w projekcie umieszczenie na zamontowanych urządzeniach nalepki mocowanej do wybranego urządzenia (wzór naklejki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego PFU). Wykonawca robót jest zobowiązany naklejkę zamówić i umieścić we wskazanym przez projektanta miejscu.

§ 2

- Wykonawca wykonywać będzie zamówienie osobiście lub przy pomocy osób trzecich (podwykonawców), których lista i przypisany im zakres rzeczowy stanowi Załącznik Nr … do umowy. [zapis w umowie w zależności od treści oferty Wykonawcy z zastosowaniem art.647(1) Kodeksu Cywilnego].

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018.1202 z późn.zm.) i będących własnością Wykonawcy.

- Na każde żądanie Zamawiającego (koordynatora) Wykonawca obowiązanym jest okazać w stosunku do wskazanego wyrobu budowlanego: certyfikat na znak bezpieczeństwa B, wydany przez akredytowaną jednostkę do spraw certyfikacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, prawem budowlanym i innymi przepisami powszechnie obowiązującymi oraz warunkami technicznymi i instrukcjami montażu producenta zabudowywanych materiałów i urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót przy zachowaniu szczególnej dbałości o wypełnienie warunków określonych w rozporządzeniach:

- Min. Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018.583 t.j.),

- Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

6. 	Koszty badań wymaganych normami obciążają Wykonawcę. Sprzęt, narzędzia pomiarowe wymagane normami do dokonania odbiorów technicznych, Wykonawca udostępni nieodpłatnie na każde życzenie inspektora (inspektora nadzoru)  z ramienia UM Tychy.

7.	Wykonanie zabezpieczeń i oznakowań dojść, obejść należy do obowiązków Wykonawcy w ramach uzgodnionego wynagrodzenia.

8. Koszt nadzorów specjalistycznych w czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt.

9.   Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do odwozu gruzu, złomu i innych odpadów z terenu budowy na miejsce utylizacji lub składowania. Wnoszenie opłat za utylizację lub składowanie gruzu i innych odpadów na wysypisku miejskim należy do obowiązków Wykonawcy w ramach uzgodnionego wynagrodzenia, o którym mowa w ( 3 ust. 1.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe uzgodnione na podstawie oferty Wykonawcy w kwocie:

……… zł. brutto (……. zł. netto + 23%VAT w kwocie …… zł.)

słownie: …………………., w tym:

- dokumentacja projektowa……….. zł brutto

- roboty budowlane ……………….. zł. brutto

płatne z poz. budżetowej 92601 – 6050 – 801312 (budżet partycypacyjny)

- Wynagrodzenie uzgodnione w formie jak wyżej obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem umowy i jest niezmienne.

3.  W   przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, na pisemny wniosek

Wykonawcy    bądź    Zamawiającego    zostanie    sporządzony    aneks    do    umowy

uwzględniający zmiany wartości umowy wynikające z tego tytułu.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

a) dokumentacja projektowa - do 28.06.2019r.

b) roboty budowlane - do 31.10.2019r.

§ 5

  - Przekazanie placu budowy odbędzie się z inicjatywy Wykonawcy po uprzednim  zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości do podjęcia prac.

  - Strony uzgadniają, iż zgodnie z art. 652 Kodeksu Cywilnego Wykonawca od daty protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy, aż do chwili podpisania protokołu odbioru robót ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe w tym terenie w związku z prowadzeniem prac.

  - Zamawiającego nie obciążają koszty związane z tymczasowym zapleczem budowy Wykonawcy i składowiskiem materiałów oraz koszt zużycia mediów (prąd, woda) niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

  - W przypadku korzystania przez Wykonawcę z wody i prądu w celu wykonania zadania, Wykonawca uzgodni i rozliczy koszt ich zużycia bezpośrednio z użytkownikiem obiektu od którego pobierał te media i przedstawi Zamawiającemu  odpowiednie oświadczenie.

  - Wykonawca uzyska teren pod tymczasowe zaplecze budowy we własnym zakresie i na własny koszt w przypadku gdy zaplecza tego nie będzie można zlokalizować na przekazanym przez Zamawiającego terenie budowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji umowy zapewnić na terenie budowy należyty ład i porządek, a w szczególności przestrzegać przepisy BHP oraz zapewnić niezbędne zabezpieczenia placu budowy celem ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót (powierzonych mu przedmiotów), aż do momentu odbioru.

§ 6.

- Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Pierwsza płatność nastąpi po wykonaniu dokumentacji projektowej, kolejna po wykonaniu robót budowlanych.

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie w terminie do 21 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

- Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem podatku VAT. Faktury wystawiane na GMINA MIASTA TYCHY, Al. Niepodległości 49 winny być opatrzone Nr NIP: 6460013450.

- Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji wierzytelności na rzecz osób trzecich.

- W przypadku wykonywania zamówienia przy pomocy Podwykonawców lub dalszych  podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Zamawiającemu faktu wywiązania się przez niego z obowiązku zapłaty Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia za wykonane przez nich  roboty, najpóźniej do 7 dni przed upływem terminu zapłaty przez Zamawiającego faktury na rzecz Wykonawcy. Udokumentowanie zapłaty nastąpi przez przedstawienie Zamawiającemu pisemnych oświadczeń Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym przedmiocie, pod rygorem wstrzymania płatności faktury.

§ 7

- Funkcję koordynatora z ramienia Zamawiającego pełnić będzie Pani Katarzyna Staroń zatrudniona w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji UM Tychy.

2. Wykonawca upoważnia……………………………………..…...posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności………………………do pełnienia funkcji Kierownika Budowy.

Zakres pełnomocnictwa obejmuje oprócz czynności wynikających z przepisów Prawa Budowlanego również czynności związane z reprezentowaniem interesów Wykonawcy poprzez dokonywanie wpisów do dziennika budowy o wykonaniu robót zanikowych, przeprowadzeniu wymaganych przepisami prób oraz zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych umową, ich zgodności z dokumentacją i normami ( zgłoszenie gotowości do odbioru).

§ 8.

- Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy, z załączeniem wymaganej przepisami dokumentacji powykonawczej w formie udokumentowania zabudowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Podstawę do zwołania Komisji Odbioru przez Zamawiającego będzie stanowić potwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego zgodności wykonania całości robót z umową.

- Zamawiający zobowiązany jest do powołania Komisji Odbioru i przystąpienia do czynności odbiorowych w terminie do 14 dni od daty powiadomienia go o gotowości do odbioru. Komisja Odbioru dokonując czynności odbioru bada, czy przedmiot umowy nie zawiera braków, błędów lub wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady w wykonanym przedmiocie umowy Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia braków, błędów lub wad i wyznacza termin do ich usunięcia z zastosowaniem § 9 ust. 1 lit. b) umowy. Niezależnie od powyższego Zamawiający może skorzystać z innych uprawnień związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności z prawa do odstąpienia od umowy.

Na równi z wadą w przedmiocie umowy strony traktować będą

-  brak udokumentowania przez Wykonawcę miejsca złożenia gruzu z rozbiórek (faktury

wystawiane przez administratora wysypiska).

- nie przedstawienie Zamawiającemu atestów, dopuszczeń, certyfikatów, deklaracji zgodności itp. dla zabudowanych materiałów i urządzeń.

- Postanowienia § 8 ust. 1, 2 i 3 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, w którym Wykonawca dokonywał już usunięcia błędów braków lub wad i wyznaczony został termin na ich usunięcie.

- Jeżeli po zbadaniu przez Komisję Odbioru zgłoszonego do odbioru przedmiotu umowy nie zostaną stwierdzone braki, błędy lub wady, strony podpisują protokół odbioru, do którego zostanie dołączone zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego zestawienie wykonanych robot.

- Jeżeli odbiór zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązań wynikających z § 4 lub § 8 ust. 3 umowy od daty zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Jeżeli Zamawiający dopuści się zwłoki w powołaniu Komisji Odbioru w terminie, o którym mowa w ust. 2 zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę od daty gotowości do odbioru, a wynikające ze zwłoki.

- Za dzień wykonania umowy strony ustalają dzień podpisania protokołu odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Postanowienia ust 1 do 9 mają odpowiednie zastosowanie do odbioru dokumentacji projektowej.

§ 9

- W razie nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje wierzytelność z tytułu naliczania kar umownych:

- za każdy dzień  zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy – 0,5% wartości umownej wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w § 3. ust 1. lit. a) lub b) licząc odpowiednio od daty uzgodnionej w § 4 lit. a) lub b),

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad – 0,5 % wartości umownej wynagrodzenia brutto uzgodnionego odpowiednio w § 3. ust. 1. lit. a) lub b) licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – 10% wartości umownej całego wynagrodzenia brutto uzgodnionego w § 3 ust. 1.

  - W przypadku szkody przekraczającej wysokość kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

  - Kary umowne są niezależne od ewentualnej szkody Zamawiającego.

§ 10

    - Okres rękojmi za wady obowiązujący Wykonawcę: [zapis w zależności od treści oferty Wykonawcy] minimum 36 miesięcy - maksimum 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót i przekazania do eksploatacji.

    - Wykonawca dla użytych materiałów i zabudowanych urządzeń udziela Zamawiającemu gwarancji na okres nie krótszy niż okres  wskazany w ust. 1.

    - O wykryciu wad Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia z podaniem terminu wspólnego dokonania oględzin celem protokolarnego stwierdzenia wady i uzgodnienia terminu na jej usunięcie.

    - W przypadku niestawienia się Wykonawcy na oględziny o których mowa w ust. 3. Zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu wykonać uprawnienia uzgodnione w § 11 lit. b).

§ 11.

Wybór formy wykonania uprawnień z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  należy do Zamawiającego i w tym celu może on:

- nakazać Wykonawcy wykonanie nieodpłatnego usunięcia wad wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin,

- po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zlecić wykonanie zastępcze przez osobę trzecią na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

( 12

- Oprócz okoliczności określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym z niżej wymienionych przypadków:

a) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

b) w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do wykonywania

przedmiotu umowy lub wstrzymał jego wykonywanie i nie podjął wykonywania w ciągu 14

dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy,

e) jeżeli pomimo uprzednich pisemnych 2 krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego

Wykonawca nie wykonuje  przedmiotu umowy zgodnie z umową lub uporczywie w

rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

f) jeżeli organy do tego uprawnione stwierdzą zatrudnienie przez Wykonawcę pracowników

bez zachowania prawem przewidzianej formy Zamawiający zastrzega sobie prawo do

odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenie kary w wysokości 10%

ceny umownej,

g)  jeżeli Wykonawca wykonywał będzie zamówienie lub jego część przy pomocy osoby

trzeciej która nie została  wyszczególniona na liście podwykonawców,

h)  jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykonane

roboty na rzecz podwykonawców – po pierwszym zgłoszeniu takiego faktu przez

podwykonawcę,

i)   w przypadku niewykonania dokumentacji projektowej w terminie określonym w § 4 lit. a)

- W przypadkach opisanych w ust.1 lit. b) do lit. h) Zamawiający może, bez zwalniania Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z umowy, wkroczyć na teren budowy 
i  powierzyć wykonanie robót innemu wykonawcy .

Działanie takie poprzedzone będzie pisemnym powiadomieniem Wykonawcy 14 dni  naprzód.

- W przypadku opisanym w ust.1 lit. a) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części robót.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 od lit. b) do lit. i) może nastąpić w terminie 30 dni od dnia zaistnienia opisanych w nich okoliczności.

§ 13.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku  odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące  obowiązki:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za  roboty, które zostały wykonane  do dnia odstąpienia.

( 14.

- Wykonawca mocą niniejszej umowy, stosownie do postanowień ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018.1191  z późn.zm.), przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, obejmujące prawo do rozporządzania nimi w celu wynikającym z niniejszej umowy na polach eksploatacji określonych w art. 50  pkt. 1, 2, 3 ww. ustawy, w szczególności do:

- korzystania z przedmiotu umowy na własny użytek,

- wielokrotnego udostępniania i przekazywania przedmiotu umowy osobom trzecim,

- wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do przeniesienia nabytych autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Wykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu zbycia autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy, a także wynagrodzenie za korzystanie z projektów na każdym z pól eksploatacji stosownie do ust. 1, uwzględnione zostało w wynagrodzeniu określonym w  § 3 niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że żadne osoby trzecie nie nabyły, ani nie nabędą autorskich praw majątkowych do przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wprowadzenia w dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji oraz zrealizowanych na jej podstawie budowlach zmian uzasadnionych w szczególności potrzebami ekonomicznymi, społecznymi lub estetycznymi Zamawiającego. Zmiany te mogą przybierać charakter opracowania, w tym uszczegółowienia oraz uzupełnienia istniejącej dokumentacji o nowe etapy projektowe, 
a także rezygnacji z części inwestycji zaprojektowanych przez Wykonawcę. Wykonanie tych zmian może być zlecane przez Zamawiającego według jego wyboru bądź Wykonawcy, bądź innemu projektantowi. W powyższym zakresie Wykonawca zobowiązuje również się do niewykonania wobec Zamawiającego prawa do integralności utworu wskazanego w art. 16 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o jakim mowa w § 3 ust. 1, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań powstałych na podstawie dzieła składającego się na przedmiot umowy a nadto przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego wyłączne prawo dalszego zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na tych samych polach eksploatacji, w zakresie których nastąpiło przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła.

§  15.

Ewentualne spory związane z wykonaniem umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§  16.

W sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową  stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018.1202 z późn.zm.) i inne przepisy powszechnie obowiązujące.

§  17.

Umowę niniejszą  wraz z Załącznikiem Nr ..........sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                        WYKONAWCA: